大姚县人民政府文件

大政通〔2018〕16号

大姚县人民政府关于印发大姚县县城集中式

饮用水水源地安全环境问题

整改方案的通知

金碧镇人民政府，县级有关部门：

《大姚县县城集中式饮用水水源地安全环境问题整改方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请结合工作实际，认真抓好整改彻落实。

大姚县人民政府

2018年4月24日

大姚县县城集中式饮用水水源地

安全环境问题整改方案

根据云南省环境保护厅《关于印发云南省集中式饮用水源地保护专项排查工作方案的通知》（云环通〔2018〕2号）和楚雄州环境保护督察工作领导小组办公室《关于报送饮用水源地环境委托清理整治进展情况的通知》（楚环督〔2018〕9号）要求，结合我县县级以上集中式饮用水水源地保护专项排查工作实际，制定本方案。

一、总体目标

通过进一步细化责任，采取切实有效的整改措施，解决大姚县县城集中式饮用水水源地存在的安全环境问题，建立长效机制，确保城乡居民饮水安全，饮用水水源地水质保持稳定并有所改善。

二、整改方案

（一）石洞水库

1.生活面源污染问题：二级保护区内有5个村民小组248户993人。生活垃圾和生活污水未实行集中收集处理。

整改目标：通过实施人居环境综合整治项目，对石洞水库水源地二级保护区内涉及的5个村民小组生活垃圾和生活污水实行集中收集处理，有效控制生活面源污染。

整改措施：一是对石洞水库二级保护区内5个村民小组248户村庄实施人居环境综合整治项目，根据村庄实际情况建设相应的污水处理设施，对水源地保护区内的生活污水进行收集处理；二是依托“三清洁”活动，进一步加强保护区内农村生活垃圾的收集清运。通过建设垃圾房，定点集中收集，定期清运处理并集中处置。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县住建局         责任人：杨  勇

配合部门：金碧镇人民政府   责任人：邹学琪

2.农业面源污染问题：二级保护区内有2578亩农业种植面积，群众散养生猪444头，牛马232条（匹），黑山羊2323只，家禽3163只。

整改目标：通过实施饮用水水源地二级保护区内土地退耕还林项目，引导农民使用有机肥料，严禁滥用化肥，农药。建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排。

整改措施：规划实施饮用水源地二级保护区内土地退耕还林项目；引导农民使用有机肥料，严禁滥用农药、化肥。建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排；加快推进大姚县畜禽养殖禁养区、限养区划定及整治工作，建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排，减轻农村畜禽粪便面源污染。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县农业局          责任人：陈飞飞

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

县林业局          责任人：席仕斌

3.其他问题：水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度、措施不完善；水库管理人员工作责任心差，饮用水水源地水质安全日常巡护工作制度执行不力；未编制《饮用水水源地突发环境应急预案》，未开展应急演练工作。

整改目标：规范建设水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志；强化水源地管理工作，加大水源地日常巡查工作；编制报备《饮用水水源地突发环境应急预案》，开展应急演练工作。

整改措施：根据《云南省城市集中式饮用水源地安全保障达标建设实施方案》，一是建设石洞水库一级保护区铁丝防护网；二是对水库一级、二级保护区边界规范增设保护区界桩、界碑和警示牌；强化水源地管理工作，对水库管理人员设岗定责，提高工作责任心，加大水源地日常巡查工作；编制报备《石洞水库饮用水水源地突发环境应急预案》，强化应急演练工作，提高饮用水水源地突发环境事故应急处置能力。

整改时限：2018年8月25日前

责任部门：县水务局          责任人：普文海

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

4.交通穿越问题：二级保护区内有20公里的乡村公路通过。

整改目标：严格执行危险化学品运输监管相关规定，设置警示标志，严禁运载危险化学品、危险废物车辆进入水源地保护区公路。

整改措施：由县交运局针对县城集中式饮用水源地二级保护区内乡村公路通过的实际问题，制定危险化学品运输监管相关制度。在水源地公路重点地段设置警示标志，严禁运载危险化学品、危险废物车辆进入水源地保护区公路，加强日常监管工作。

整改时限：2018年6月30日前

责任部门：县交运局          责任人：赵信宏

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

（二）大坡水库

1.生活面源污染问题：二级保护区内有5个村民小组484户910人。生活垃圾和生活污水未实行集中收集处理。

整改目标：通过实施人居环境综合整治项目，对石洞水库水源地二级保护区内涉及的5个村民小组生活垃圾和生活污水实行集中收集处理，有效控制生活面源污染。

整改措施：一是对大坡水库二级保护区内5个村民小组484户村庄实施人居环境综合整治项目，根据村庄实际情况建设相应的污水处理设施，对水源地保护区内的生活污水进行收集处理；二是依托“三清洁”活动，进一步加强保护区内农村生活垃圾的收集清运。通过建设垃圾房，定点集中收集，定期清运处理并集中处置。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县住建局         责任人：杨  勇

配合部门：金碧镇人民政府   责任人：邹学琪

2.农业面源污染问题：二级保护区内有375亩农业种植面积，群众散养生猪910头，牛马337条（匹），黑山羊830只，家禽2150只。

整改目标：通过实施饮用水水源地二级保护区内土地退耕还林项目，引导农民使用有机肥料，严禁滥用化肥，农药。建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排。

整改措施：规划实施饮用水源地二级保护区内土地的退耕还林项目；引导农民使用有机肥料，严禁滥用农药、化肥。建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排；加快推进大姚县畜禽养殖禁养区、限养区划定及整治工作，建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排，减轻农村畜禽粪便面源污染。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县农业局          责任人：陈飞飞

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

县林业局          责任人：席仕斌

3.未依法划定水源地保护区问题：依法划定水源地保护区工作滞后，水源地二级保护区和准保护区界限不清晰。水务部门仅能提供“楚政复〔2017〕5号”《水资源规划》，未依法开展饮用水水源地保护规划。

整改目标：依法划定大坡水库水源地保护区。

整改措施：依法编制大坡水库水源地保护区规划，报楚雄州人民政府批复实施。

整改时限：2018年8月25日前

责任部门：县环保局        责任人：钟学能

配合部门：金碧镇人民政府  责任人：邹学琪

4.其他问题：水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后，没有设置专职管理人员，现场检查时只有1名临时聘请的管理人员。据了解，管理人员工资每月仅仅只有800多元，因为工资低，管理人员工作责任心不强，水源地管理工作不到位，大坡水库集中式饮用水源地水质安全隐患突出；未编制《饮用水水源地突发环境应急预案》，未开展应急演练工作。

整改目标：规范建设水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志；强化水源地管理工作，加大水源地日常巡查工作；编制报备《饮用水源地突发环境应急预案》，开展应急演练工作。

整改措施：根据《云南省城市集中式饮用水源地安全保障达标建设实施方案》，一是建设大坡水库一级保护区铁丝防护网；二是对水库一级、二级保护区边界规范增设保护区界桩、界碑和警示牌；按照集中式饮用水源地保护要求，依法设置水库管理所，对管理人员设岗定责，提高工作责任心，强化水源地管理工作，加大水源地日常巡查工作；编制报备《大坡水库饮用水水源地突发环境应急预案》，强化应急演练工作，提高饮用水水源地突发环境事故应急处置能力。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县水务局          责任人：普文海

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

5.交通穿越问题：二级保护区内有11.7公里的乡村公路通过。

整改目标：严格执行危险化学品运输监管相关规定，设置警示标志，严禁运载危险化学品、危险废物车辆进入水源地保护区公路。

整改措施：由县交运局针对县城集中式饮用水源地二级保护区内乡村公路通过的实际问题，制定危险化学品运输监管相关制度。在水源地公路重点地段设置警示标志，严禁运载危险化学品、危险废物车辆进入水源地保护区公路，加强日常监管工作。

整改时限：2018年6月30日前

责任部门：县交运局         责任人：赵信宏

配合部门：金碧镇人民政府   责任人：邹学琪

（三）大坝水库

1.生活面源污染问题：二级保护区内有15个村民小组615户2448人。生活垃圾和生活污水未实行集中收集处理。

整改目标：通过实施人居环境综合整治项目，对大坝水库水源地二级保护区内涉及的15个村民小组生活垃圾和生活污水实行集中收集处理，有效控制生活面源污染。

整改措施：一是对大坝水库二级保护区内15个村民小组615户村庄实施人居环境综合整治项目，根据村庄实际情况建设相应的污水处理设施，对水源地保护区内的生活污水进行收集处理；二是依托“三清洁”活动，进一步加强保护区内农村生活垃圾的收集清运。通过建设垃圾房，定点集中收集，定期清运处理并集中处置。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县住建局         责任人：杨  勇

配合部门：金碧镇人民政府   责任人：邹学琪

2.农业面源污染问题：二级保护区有1729亩农业种植面积，群众散养生猪2586头，牛马628条（匹），黑山羊1595只，家禽2980只。

整改目标：通过实施饮用水水源地二级保护区内土地退耕还林项目，引导农民使用有机肥料，严禁滥用化肥，农药。建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排。

整改措施：规划实施饮用水源地二级保护区内土地的退耕还林项目；引导农民使用有机肥料，严禁滥用农药、化肥。建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排；加快推进大姚县畜禽养殖限养区、禁养区划定工作，建设畜禽养殖粪污处理设施，确保畜禽污染物综合利用不外排，减轻农村畜禽粪便面源污染。

整改时限：2018年11月25日前

责任部门：县农业局          责任人：陈飞飞

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

县林业局          责任人：席仕斌

3.其他问题：水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善，水库管理人员工作责任心差，饮用水水源地水质安全日常巡护工作制度执行不力；未编制《饮用水水源地突发环境应急预案》，未开展应急演练工作。

整改目标：规范建设水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志；强化水源地管理工作，加大水源地日常巡查工作；编制报备《饮用水水源地突发环境应急预案》，开展应急演练工作。

整改措施：根据《云南省城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，一是建设大坝水库一级保护区铁丝防护网；二是对水库一级、二级保护区边界规范增设保护区界桩、界碑和警示牌；强化水源地管理工作，对水库管理人员设岗定责，提高工作责任心，加大水源地日常巡查工作；立即编制报备《大坝水库饮用水水源地突发环境应急预案》，强化应急演练工作，提高饮用水水源地突发环境事故应急处置能力。

整改时限：2018年8月25日前

责任部门：县水务局          责任人：普文海

配合部门：金碧镇人民政府    责任人：邹学琪

4.交通穿越问题：二级保护区内有142公里的乡村公路通过。

整改目标：严格执行危险化学品运输监管相关规定，设置警示标志，严禁运载危险化学品、危险废物车辆进入水源地保护区公路。

整改措施：由县交运局针对县城集中式饮用水源地二级保护区内乡村公路通过的实际问题，制定危险化学品运输监管相关制度。在水源地公路重点地段设置警示标志，严禁运载危险化学品、危险废物车辆进入水源地保护区公路，加强日常监管工作。

整改时限：2018年6月30日前

责任部门：县交运局         责任人：赵信宏

配合部门：金碧镇人民政府   责任人：邹学琪

三、工作要求

（一）提高认识，压实责任。建立健全长效机制，结合本部门工作职责，严格自查存在的问题，吸取教训、细化措施、抓好整改。

（二）逐条对照，逐一落实。各部门要按照“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”的要求，认真梳理问题清单，提出具体详细的整改措施、整改目标、整改时限，明确责任人，并抓好落实。

（三）收集归档。各责任单位要做好各项整改工作痕迹材料的收集归档工作和工作进度上报工作，从2018年5月份开始，每月15日之前将本单位整治工作进展情况及统计表（见附件）报大姚县环境保护督察工作领导小组办公室（县环保局）。

（四）强化信息公开。建立信息公开制度，在大姚县公众信息网开设“饮用水水源地环境保护专项行动”专栏，从2018年5月起，每月月底前公开问题清单和整治进展情况，接受社会监督。加大执法检查力度，公开曝光典型违法案件。

附件：大姚县饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

大姚县人民政府办公室		              2018年5月16日印发