中共大姚县委办公室文件

━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

大办发〔2016〕40号

中共大姚县委办公室  大姚县人民政府办公室

印发《大姚县进一步提升城乡人居环境五年

行动计划（2016～2020年）》的通知

各乡镇党委、政府，县级各部门：

《大姚县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）》已经县委、县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共大姚县委办公室

大姚县人民政府办公室

2016年10月20日

大姚县进一步提升城乡人居环境五年行动计划

（2016——2020年）

按照《楚雄州进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016——2020年）》和全县城乡规划建设管理工作暨城乡人居环境提升行动推进会议安排部署，为进一步提升我县城乡人居环境，改善城乡发展面貌，统筹城乡一体化发展，结合我县实际，制定本行动计划。

一、总体要求

以建设“魅力大姚、绿色大姚、宜居大姚、美丽大姚”为主题，以城乡规划为引领，以提升居民生活品质为核心，坚持“政府主导、社会参与，城乡并重、属地管理”原则，按照“净、绿、美、靓”的要求，以更高的标准、更大的力度、更硬的措施，在县城全面实施治乱、治脏、治污、治堵，改造旧住宅区、改造旧厂区、改造城中村，拆除违法违规建筑，增加绿化面积的“四治三改一拆一增”行动，在镇村开展改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”行动，着力改善城乡环境质量，努力建设绿色生态、宜居宜业、湖光山色、民富村美的幸福美好家园。

二、目标任务

（一）深入开展县城“四治”行动

1.治乱——治理市容环境乱象。按照“健全机制、集中整治，条块结合、辖区负责，突出重点、全面覆盖”的原则，依法治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等多年来积攒的县城乱象，加强社会治安综合治理。2016年制定整治方案，全面启动市容环境乱象整治工作；2017年为集中整治年，由县住房和城乡建设局牵头，组织有关部门，集中人力物力依法依规对县城市容环境乱象进行治理；2018年市容环境明显好转，市容环境卫生管理有章可循，有法可依；2020年乱象问题得到彻底整改，努力做到“七无”，城区路段和社区无死角死面、无乱堆乱倒垃圾、无乱搭乱建棚亭、无乱停乱放车辆，无乱摆乱放摊点、无乱贴乱画现象、无乱丢乱扔垃圾，保障街面干净整洁、规范有序、美观畅通。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县综治办、县公安局、县国土资源局、县环境保护局、县市场监督管理局、县卫生和计划生育局、县交通运输局、金碧镇党委政府）

2.治脏——治理重点区域脏迹。全面开展车站、广场公园、公共厕所、饮食摊点、集贸市场、背街小巷、河道沟渠、建筑工地、南永公路沿线、城郊结合部等重点区域环境整治，创造干净卫生整洁的县城环境。2016年全面启动县城治脏工作，建立长效监管机制；2017年上半年完成西河（南永公路桥至李湾小铺子段）、小南河（里长堡至东塔）河道保洁政府采购工作；下半年完成城中村、城边村、背街小巷生活垃圾收集清运政府采购工作，建立健全河道保洁长效机制；实施西河、小南河沿河村庄垃圾收运处理设施建设；2018年进行巩固提升。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县文明办、县水务局、县环境保护局、县交通运输局、县卫生和计划生育局、金碧镇党委政府）

3.治污——治理县城环境污染。以控制机动车污染和扬尘污染为重点，加强县城大气污染治理；以黑臭水体整治，污水配套管网建设，旅游景区、汽车客运站、小南河、西河、蜻蛉湖、白塔湖水体治理为重点，加强县城水污染治理；以严格用地准入和减少生活垃圾污染为重点，加强县城土壤污染治理；以严控建筑施工噪声、交通噪声、商业及社会活动噪声为重点，加强县城噪声污染治理。2016年制订实施方案，推进生活垃圾分类和县城周边村组环卫保洁市场化运行工作；2017年实现县城道路清扫保洁以采用机械化清扫保洁为主，人工保洁为辅的模式，提升保洁形象和保洁质量，县城建筑垃圾运输得到有效管控，采用政企合作方式新建1座建筑垃圾消纳场和建筑垃圾再生利用建材厂；县城污水处理率达90%，旅游景区和汽车客运站点污水处理率2016年、2017年、2018年分别达30%、70%、100%；2020年实现变扫为吸目标，污泥无害化处理处置率达90%，县城污水处理率达95%，黑臭水体彻底消除，噪声污染排放全面达标，大气污染和土壤污染治理得到有效控制。（牵头领导：黎明俊；责任单位：县环境保护局；配合单位：县发展和改革局、县公安局、县国土资源局、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县交通运输局、县水务局、县农业局、县文体广电旅游局、金碧镇党委政府）

4.治堵——治理县城交通拥堵。着力整治县城交通拥堵，加强动静态县城交通秩序管理，加强车辆分流和交通疏导，综合治理交通违法行为，规范对电动摩托车、老年人代步车等无证照非机动车辆的管理。优化县城路网结构，结合县城棚改项目，2017年打通南塔路和环城路交汇口，完成原交通局停车场建设；2018年启动西河南路平安医院至鸿丰印象段道路建设；2019年实施白塔公园前门顺山脚至后门（供电公司）市政道路建设和县城规划区内2个停车场建设。有效解决县城交通拥堵和停车难问题。同时加大县城交通信号指挥系统建设，力争每年按2套的进度推进，到2020年建设完成县城交通信号指挥系统。（牵头领导：潘健；责任单位：县公安局；配合单位：县住房和城乡建设局、县文明办、县发展和改革局、县教育局、县交通运输局、团县委、金碧镇党委政府）

（二）加快实施县城“三改”工程

1.改造旧住宅区。结合城镇棚户区改造、地下综合管廊和海绵城市建设，加大县城供排水、燃气、供电、通信、网络、市政道路、停车场等基础设施和配套公共设施建设。按照宜拆则拆、宜改则改的原则，通过拆除重建、改建扩建、翻建和环境综合整治等方式，对符合拆迁条件的旧住宅区进行改造。2016年全面启动；2017年完成武装部片区、外贸公司、老交通局、纺织厂、石油公司住宅小区改造；2018年完成改造任务的90%；2020年全面完成改造任务。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县发展和改革局、县经济贸易和信息化局、县财政局、县国土资源局、县交通运输局、县供电有限公司、金碧镇党委政府）

2.改造旧厂区。结合产业结构转型升级，对我县东街老橡胶厂、机械配件厂、彩印厂等老旧厂区，采取拆除改造。2016年全面启动；2018年完成规划任务的80%；2020年全面完成改造任务。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县发展和改革局、县经济贸易和信息化局、县财政局、县国土资源局、县环境保护局）

3.改造城中村。按照大姚县棚户区改造规划，结合旧城区改造和城镇棚户区改造，对具备拆迁条件的城中村进行拆除改造，对不具备拆迁条件的城中村和城郊结合部村庄进行环境整治、改善提升。2016年按棚户区改造规划的要求完成城中村改造修建性详细规划；2017年对里长堡、附郭屯、莲花坝、观音寺4个片区进行综合整治提升改造；2018年对金龙洞、赵家坝、徐家凹3个片区进行综合整治提升改造；2019年对高家坡、西门外2个片区进行综合整治提升改造；2020年进行扫尾完善提升。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县发展和改革局、县财政局、县国土资源局、县供电有限公司、县文体广电旅游局、金碧镇党委政府）

（三）依法拆除违法违规建筑

按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的目标，采取分时、分区、分类、分期的方式，抓重点，“下猛药”，依法整治未经规划建设许可，未批先建、批后加建以及侵占道路、河道、绿地、广场等“占天占地”“长高长胖”的违法违规建筑，坚决拆除临街私搭乱建的违法违规建筑。2016年完成县城规划区、南永公路沿线、乡镇集镇等区域内违法违规建筑调查摸底，制订工作方案和年度实施计划，严控违法违规建筑增量；2017—2019年，逐步处理城乡违法违规建筑存量；2020年进行治理收尾，巩固治理成果，建立健全长效工作机制。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县综治办、县公安局、县司法局、县委县政府信访局、县国土资源局、县水务局、县林业局、县交通运输局、县人民法院、各乡镇党委政府）

（四）提升县城绿化品质

因地制宜利用县城空间开展增绿、建绿工程，加强近山面山绿化，推广立体绿化，提倡种植乡土树种，提升绿化品质和景观水平。保护好县城的山水林田湖等生态细胞，大幅增加县城绿地面积，提高建成区绿地率、绿视率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积。2016年完成县城绿地系统规划编制，加快推进国家园林县城创建工作；2017年国家园林县城通过评审。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县发展和改革局、县财政局、县国土资源局、县交通运输局、县林业局、县环境保护局、县水务局、县卫生和计划生育局、金碧镇党委政府）

（五）有序推进农村“七改”行动

1.改路——改造农村道路。以建制村通硬化路为目标，结合脱贫攻坚工作任务，全面推进乡村组道路硬化工程。结合现有乡村组道路，合理确定道路宽度，实现村内道路等级提升。具有历史文化特色的传统村、生态村、旅游村等路面硬化要做到与自然人文相和谐。2016年全面启动；2017年完成脱贫出列乡镇村组范围内道路硬化工程，完成乡际连线道路土路基工程；2018年完成农村危房改造省级示范村、美丽乡村、民族团结示范村等村道路通畅工程。2019年进行查缺补漏，对全县范围内村组道路未硬化进行统计并实施硬化；2020年实现20户以上村组通村硬化路。（牵头领导：曹波；责任单位：县交通运输局；配合单位：县委农办、县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县财政局、县农业局、县人民政府扶贫开发办公室、各乡镇党委政府）

2.改房——改造农村民房。完善提升村庄规划，建立健全农村建房规划许可管理，推行农村土地规划建设专管员制度，改变农村违规建房乱象。大力推广《楚雄州特色民居图集》使用，改善农村住房居住功能，逐步实现外观特色化、内部功能现代化和人畜分离、厨卫入户。2016年完成农村危房改造3540户；2017年完成农村危房改造3440户；2018年完成农村危房改造3550户；2019年完成农村危房改造4070户，全面完成D级危房的改造建设任务。到2020年农村建房规划许可覆盖率达80%以上。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县委农办、县发展和改革局、县财政局、县国土资源局、县人民政府扶贫开发办公室、县卫生和计划生育局、各乡镇党委政府）

3.改水——改造农村饮水。加快乡镇自来水厂建设，完善农村供水管理机制体制，彻底改变农村供水设施重建轻管状况，避免重复投资，浪费大的现象。对老旧供水管网进行扩建改造，有条件的村组新建水厂实现集中连片供水，提高饮水安全。2016年启动石羊镇、六苴镇集镇供水建设项目；2017年完成龙街镇、昙华乡、桂花镇、三台乡集镇供水设施及配套管网建设；2018年完成铁锁、三岔河集镇供水建设项目，实现全县乡集镇供水设施全覆盖。2017年开始实施农村饮水安全巩固提升工程，到2020年农村集中供水率达85%。（牵头领导：曹波；责任单位：县水务局；配合单位：县委农办、县发展和改革局、县财政局、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县卫生和计划生育局、县人民政府扶贫开发办公室、县移民局、各乡镇党委政府）

4.改电——改造农村用电。大力推进农村电网改造升级工程，新建和改造110千伏变电站、35千伏配电变压器、农村低压线路，实施1户1表改造提升。实施村庄亮化工程，大力推广太阳能路灯和节能灯具。开展“宽带乡村”和电信普遍服务试点工程，推进“全光网省”建设，深入开展固定宽带和4G高速移动通信网建设，同步提高城乡通信基础设施。（牵头领导：马丽；责任单位：县发展和改革局；配合单位：县供电有限公司、县委农办、县财政局、移动大姚分公司、电信大姚分公司、联通大姚分公司、各乡镇党委政府）

5.改圈——改造农村牲畜养殖圈舍。按照“人畜分离、厨卫入户，集中建圈、科学养殖”的要求，改进畜禽饲养方式，大力推进畜禽集中养殖点建设，引导农民单独建设畜厩等附属用房或集中养殖区，结合产业发展，推进标准化、规模化畜禽养殖，提高畜禽集中圈养率和养殖场畜禽粪便综合利用率。到2020年，农村畜禽集中圈养殖率和养殖场畜禽粪便综合利用率明显提高。（牵头领导：马丽；责任单位：县农业局；配合单位：县委农办、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县财政局、县国土资源局、县人民政府扶贫开发办公室、各乡镇党委政府）

6.改厕——改造农村厕所。按照“数量充足、布局合理、干净无味、使用免费、有效管理”的要求，加快推进县城和乡集镇、村委会所在地公厕建设。2016年完成公厕布点规划和建设任务分解，每个乡镇新建一座二类公厕；到2017年，每个乡集镇建成2座以上二类公厕，每个村委会所在地建成1座以上三类公厕，实现乡集镇、村委会无害化公厕全覆盖。加快自然村无害化卫生厕所建设，力争到2020年，基本完成农村户厕无害化建设改造。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县人民政府扶贫开发办公室、县委农办、县财政局、县卫生和计划生育局、各乡镇党委政府）

7.改灶——改造农村炉灶。加大清洁能源开发利用力度，积极推进“以电代柴”“以气代柴”，引导农村改灶与沼气建设、改厕和改圈相结合。推动燃气下乡，引导农村使用液化天然气，同步推广使用电炊具、气炊具、节能灶。加快成型燃料开发利用，积极推广高效低排放节能生物质炉灶，改善室内空气质量，减少柴薪、煤炭消耗，减少污染排放，提高能源利用效率。2016年完成南山坝“二甲醚”燃气建设项目；2017年完成城区地下燃气管网建设，实现住宅小区燃气管道供应；完善乡镇燃气供应点布局及新型灶具推广；2018年争取完成石羊生物质燃气项目。（牵头领导：张利伟；责任单位：县发展和改革局；配合单位：县住房和城乡建设局、县财政局、县林业局、县农业局、县经济贸易和信息化局、县供电有限公司、各乡镇党委政府）

（六）着力抓好农村“三清”工程

1.清洁水源。加强饮用水水源环境保护，划定集中式饮用水水源保护区，开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法违规建筑和污染源，全面排查饮用水水源保护区周边排污源，强化饮用水水源水质监测。加强饮用水水源保护和水质检测，县级以上重要饮用水水源地达标率达90%以上。开展河道、库塘等水体清淤治理，实现主要河道、沟渠保洁制度化、常态化。2017年完成西河（永丰湖至污水处理厂）、小南河（赵家坝至蜻蛉河）河道治理工程。（牵头领导：曹波；责任单位：县水务局；配合单位：县委农办、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县农业局、县林业局、各乡镇党委政府）

2.清洁田园。以清除田间地头农业生产废弃物为重点，对农业生产全过程进行清洁化控制，减轻农业面源污染，实现农膜综合利用、粪污无害化处理、不可降解农地膜等安全回收处置，提升农业清洁生产水平。到2020年，基本实现农村畜禽粪便资源化利用，农作物秸秆综合利用率达85%以上，农膜回收率达80%以上，农村工业危险废物无害化利用处置率达95%。（牵头领导：马丽；责任单位：县农业局；配合单位：县委农办、县经济贸易和信息化局、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县林业局、各乡镇党委政府）

3.清洁家园。以乡镇“两污”处理项目建设为重点，按照农村生活垃圾治理有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度的“五有”要求，加快推进农村生活垃圾、重点村庄污水治理工作。重点开展石羊镇、龙街镇、三岔河镇、湾碧乡4个乡集镇生活污水、垃圾治理，农村危房改造省级示范村、易地扶贫搬迁新村污水处理设施建设。2016年完成新街镇、六苴镇、赵家店镇、龙街镇、桂花镇、湾碧乡集镇生活垃圾收转运设施购置并投入使用，完成石羊镇、赵家店镇、湾碧乡污水处理设施建设；2017年完成石羊镇、三岔河镇垃圾填埋场及垃圾收转运建设并投入使用，完成龙街镇、昙华乡、三岔河镇污水处理建设项目；2018年完成昙华乡、铁锁乡、三台乡垃圾填埋场及垃圾收转运建设并投入使用，完成六苴镇、新街镇、桂花镇污水处理建设项目；2019年完成铁锁乡、三台乡污水处理建设项目，实现乡镇污水处理和生活垃圾处理设施全覆盖，95%以上的村庄垃圾得到有效治理。加强县城周边、公路沿线面山近山绿化、封山育林，防治水土流失。以乡镇进出口等门户节点、水库四周、河道沟渠两侧、村庄道路、村内空地等为增绿补绿重点，积极创建园林乡镇和绿色村庄。到2020年，70%以上建制村达到绿色村庄要求。（牵头领导：汪光献；责任单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县委农办、县发展和改革局、县财政局、县环境保护局、县农业局、县林业局、各乡镇党委政府）

三、保障措施

（一）加强组织领导。为确保大姚县提升城乡人居环境五年行动计划取得实效，县委、县人民政府成立以书记、县长任双组长的大姚县提升城乡人居环境行动工作领导小组，负责统筹全县提升城乡人居环境五年行动各项工作，研究制定提升城乡人居环境重大政策，协调解决实施中的重大问题。各乡镇、县级各部门要及时成立由党政一把手任组长的提升城乡人居环境行动领导小组，组织抓好提升城乡人居环境行动各项工作的落实。

（二）明确工作责任。县级各部门要强化全局意识、责任意识和服务意识，认真履行职责，搞好协调配合，完善各项工作制度，严格工作程序，强化工作管理，确保提升城乡人居环境行动工作顺利实施。

县委农办：负责研究制定提升城乡人居环境行动配套政策，指导各乡镇完成村组村规民约等后续管理制度；研究制定农村环境卫生清运收费管理办法和环卫车辆运营管理制度；协助县住房和城乡建设局做好城乡人居环境提升行动工作的组织实施、监督管理和检查验收工作。

县住房和城乡建设局：负责提升城乡人居环境行动建设过程中业务技术支持；指导各乡镇制定提升城乡人居环境行动工作计划，督促各乡镇做好提升城乡人居环境行动工作，开展好提升城乡人居环境行动管理和检查验收工作，开展提升人居环境行动镇乡工作人员的业务培训；牵头做好治理县城市容环境、重点区域脏迹、交通拥堵、改造旧宅区、改造旧厂区、改造城中村，拆除县城违法违规建筑，创建国家园林县城；牵头做好农村危房改造、农村厕所改造；牵头做好清洁家园工作；参与提升城乡人居环境行动工作的宣传动员。

县国土资源局：负责协调土地利用总体规划与提升城乡人居环境行动组织实施的统筹协调；牵头做好城乡占用基本农田，不批就建，少批多建等土地违法行为的综合整治；结合提升城乡人居环境行动，及时修订土地利用总体规划，为公共基础设施建设提供用地保障。

县财政局：负责提升城乡人居环境行动预算和资金管理，根据大姚县进一步提升城乡人居环境五年行动计划，积极争取省州财政以奖代补资金，向县提升城乡人居环境行动工作领导小组办公室下达资金使用计划，确保资金及时到位、专款专用，制定提升城乡人居环境五年行动计划资金使用管理办法，参与提升城乡人居环境五年行动的督导检查工作。

县环境保护局：负责城乡环境保护工作，牵头做好治理县城环境污染工作。

县公安局：负责城乡交通拥堵治理，配合相关部门做好违法违规建筑拆除工作，负责全国平安先进县创建和成果巩固，逐年提高群众的安全感。

县发展和改革局：负责提升城乡人居环境五年行动计划项目的编制和申报列项工作；负责农村电网改造升级工程，牵头做好农村用电改造、农村改灶工作，加大清洁能源开发利用力度。

县农业局：负责农业生产清洁工作，牵头做好清洁田园工作。

县林业局：负责县域内交通沿线、县城及乡镇所在地面山绿化等重要节点树木补植补种工作。

县水务局：负责保障城乡生活用水、农业用水，污水处理，水源地保护工作，牵头做好清洁水源工作。

县经济贸易和信息化局：负责工业园区内提升城乡人居环境五年行动计划的组织实施。

县卫生和计划生育局：负责城乡无害化卫生厕所推广建设工作。

县交通运输局：负责建制村通村道路硬化工作，牵头做好改造农村道路工作。

县市场监督管理局：负责县城餐饮业泔水排放管理，城乡集贸市场建设管理工作。

县文体广电旅游局：负责做好宣传报道工作。

县人民政府扶贫开发办公室：负责做好扶贫项目资金整合工作。

县移民局：负责配合做好各移民安置点提升城乡人居环境工作。

县供电有限公司：负责做好农村电网改造升级工程。

中国移动大姚分公司、中国电信大姚分公司、中国联通大姚分公司：负责做好农村移动、电信、联通网络，4G高速通信网建设工作。

各乡镇党委政府：负责各乡镇提升人居环境五年行动计划细案的制定和组织实施，加强对提升城乡人居环境行动的组织领导，及时研究制定具体方案，确定具体的工作目标、行动举措和步骤进度，稳步推进实施。

（三）强化规划引领。完善县城总体规划、专项规划、控制性详细规划和村庄规划，确保规划的权威性、严肃性和连续性，形成一张蓝图干到底的规划管理机制。加快供水、污水处理、垃圾收运处理、基础设施、公共服务设施等专项规划向周边农村延伸，提高规划设计水平，促进“多规合一”，逐步形成城乡一体、配套齐全、科学实用的空间规划体系。加强规划的实施监督，健全城乡规划委员会，制定和完善公开公示、农村土地规划建设专管员、责任追究等制度。

（四）坚持依法行政。健全依法决策工作机制，严格遵循重大行政决策法定程序。积极稳妥实施县城执法体制改革，推动执法重心下移和执法属地化，构建权责明晰、服务为先、执法规范、安全有序的管理体制，确保公正、规范、文明执法。

（五）加大投入力度。2016-2020年，通过向省州争取“以奖代补”和县自筹的方式，筹措12亿元资金，专项用于乡镇和村庄污水治理、农村生活垃圾收运处理、公厕建设及乡镇自来水供水设施建设，并探索建立市场化运作机制，充分利用国家金融支持政策，积极申请国家专项建设基金，不断创新投融资机制，采取推行PPP和政府购买服务等模式，筹措更多的资金推动项目建设，鼓励和引导社会资本参与投资、建设、运营和管理。

（六）加强宣传引导。全县各级各部门要充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体，多形式、全方位做好全县提升城乡人居环境行动宣传工作，最广泛地赢得群众的理解、支持、响应和参与。宣传部门和新闻媒体要开辟专版专栏，进一步加大保护环境、爱护卫生、文明生活等知识的宣传力度，健全公众参与机制，不断增强群众的环保意识、卫生意识和文明意识，充分调动各方的积极性、主动性和创造性，努力营造全社会共同推进提升城乡人居环境的浓厚氛围。

（七）强化监督检查验收。县委县政府督查室要根据方案要求及时拟订督查方案，切实加强检查督办，坚持全面自查与组织抽查相结合，书面督促检查与实地督促检查相结合，经常性督促检查与定期督促检查相结合，单项督促检查与综合督促检查相结合，对各乡镇、县级有关部门城乡人居环境提升行动工作开展情况进行全面、全程督查，对检查中发现的问题要及时督促并限期整改，确保实效。县住房和城乡建设局要会同县级有关部门制定考核验收标准，定期组织和开展专项检查，对农村生活垃圾治理、污水治理、自来水供水、公厕建设4项验收全部达到标准的，确定为农村人居环境示范乡镇示范村，对单项验收达到标准的，确定为农村人居环境单项示范乡镇示范村；对工作不力、进度缓慢的，追究有关单位和责任人的责任。

- 中共大姚县委办公室           2016年10月20日印发

- （共印38份）